# TLC Group 双轨并行实施基线 v2.1

日期：2026-07-05｜Build：018｜状态：TEST 启动

# 1. 一级原则

优先复用，必要开发；开源优先，免费优先；成熟优先，简单优先。

系统以低成本支撑经营为目标，安全、完整、简洁，不追求大而全。

TEST/STAGING 与 PROD 强制分离。

功能完成时同步更新源码、测试、WBS、规划、ADR/SOP。

# 2. 双轨并行

Track A：AI Server / Digital Brain / Digital Workforce。现有 Dify、Ollama、PostgreSQL、Weaviate 优先复用；n8n 先部署 TEST；首批数字员工为 Document Intake 与 Verification。

Track B：Request Platform。Build017 不推倒重来；逐步封装到 FastAPI、PostgreSQL、Document Center、Web Workbench，并扩展 Sales、AR、Bank。

# 3. Build018 已完成

FastAPI TEST Skeleton 与 /health。

Document Intake v1：SHA-256、受控复制、法人/文档类型元数据。

TEST PostgreSQL Docker Compose。

Windows 本地 venv 启动脚本，避免 NAS 执行环境。

ADR-001 开源/免费资源优先；ADR-002 环境分离。

WBS v1.1 更新。

# 4. 下一批任务

2.9 金标准样本集与 2.10 质量指标基线。

3.1 PostgreSQL Schema v1。

AI Server TEST/STAGING 健康盘点脚本。

数字员工 Registry v1 与权限边界。

Build017 Parser/Compare Service Adapter。